**会议纪要**

**时间 | 2021.1.5 21：00-22：00**

**地点 | qq群**

**参与人员 | 肖楚颖、班斓、金凤、向芋霖、王智**

 **会议议题**

1. 根据《东软智能制造云平台-项目实训大纲v1.0》讨论分工
2. 讨论开发计划

**会议结论**

* 通过分析文件，我们发现大多数功能都需要查询、添加、修改和删除，因此我们决定先按照查询、添加、修改和删除四个模块写四个模板，然后直接套用模板调用函数
* 不同的部分有设备关联产品，订单跟踪，生产报工，完成订单和完成生产计划

**问题及任务跟踪**

* 写查询模板@金凤，写添加模板@班澜，写修改模板@向芋霖，写删除模板@王智，写菜单@肖楚颖 本任务完成时间为周四之前
* 不同的部分有设备关联产品，订单跟踪，生产报工，完成订单和完成生产计划这五个方面在完成前一个任务之后，一人一个任务
* 问题：我们不太清楚工厂，设备，产品，订单，生产计划，生产调度之间的关系，所以需要查找资料了解相关的知识 在周四之前了解完成